**Campagne de balisage 2025**

***1- Bernicaut par la vallée de Durfort une création de 7 km***

Ce chantier n’est pas encore attribué, il faut attendre le feu vert.

***2- Les 3 cols (+ variante du Pont Gaulois) 12.5 km***

- Calendrier prévisionnel : \* Vendredi 2 mai

\* Vendredi 9 mai

\* Vendredi 16 mai, dates soumises a une météo favorable et pourront être modifiées.

- Organisation :

**Jour 1 :**  Groupe 1 :part de Labastide direction La Gante

Groupe 2 : part du point N°5 La Gante dir Labastide (environ 20mn de route pour rejoindre ce point).

**Jour 2** Groupe 1 : part de Bapech – Col du Moulin (Capitelle), attention, bien se coordonner pour réaliser la totalité de la variante vers e Pont Gaulois, vérifier les indications précises pour cette variante.

Groupe 2 : même départ que le Jour 1 dans l’autre sens.

**Jour 3 :**  Groupe 1 : même départ que le jour 2 (vérifier variante, attention au bras mort de ce parcours)

Groupe 2 : départ de Labastide vers le groupe 1.

***3-Labastide-Rouairoux. La Foret de Beson 14km***

- Calendrier prévisionnel : \* Vendredi 23 mai

\* Vendredi 30 mai

\* Vendredi 6juin, dates soumises a une météo favorable et pourront être modifiées.

- Organisation :

**Jour 1 :**  Groupe 1 :part de Labastide direction Dressou (même départ que les 3 cols jusqu’à la voie verte)

Groupe 2 : part de Dressou dir Labastide

**Jour 2** Groupe 1 : part de Dressou vers la Métrairie de Beson

Groupe 2 : depuis la Métairie de Beson vers Dressou,

Groupe 3 : depuis la Métairie de Beson vers Labastide pour baliser environ 3 km.

**Jour 3 :**  Groupe 1 : Aller- retour depuis Labastide car par d’accés sur le parcours en voiture pour se rendre là où le Groupe 3 du Jour 2 c’est arrêter.

Groupe 2 : Même itinéraire que le groupe 1 en alternance.